Совет депутатов

КАТЫНСКОГО сельского   поселения

Смоленского района Смоленской области

## РЕШЕНИЕ

от «27» октября 2017г.                                                                                    № 13

Об утверждении Программы «Комплексное

развитие социальной инфраструктуры

Катынского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2018-2033гг.»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, в целях обеспечения эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Катынского сельского поселения, для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАТЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2033гг.» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельская правда» и размещению на официальном сайте Администрации Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в сети Интернет http://katyn.smol-ray.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Катынского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                    В.Э.Трусов

Приложение №1

к решению Совета депутатов

Катынского сельского поселения

Смоленского района

Смоленской области

№ 12 от 27.10.2017г.

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

Катынского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2018-2033гг.»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2033 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.10.2015 года N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области; -Устав Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Наименование заказчика и разработчика Программы | Администрация Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (Россия, 214522 Смоленская область, Смоленский район, с. Катынь, ул. Витебское шоссе, д.6А) |
| Цель Программы | Обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры Катынского сельского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | -формирование условий для социально- экономического развития; -обеспечение населения Катынского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности поселения объектами социальной инфраструктуры | 1.Увеличение количества мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (среднего образования). 2.Введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2033 годы (на время действия утвержденного Генерального плана поселения). |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы в 2018-2033 годах: всего – 761,2 млн. руб.: в том числе: местный бюджет – ; планируемое привлечение средств из Федерального бюджета – ; бюджета Смоленской области - ; внебюджетных источников - . |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Успешная реализация мероприятий Программы позволит к 2033 году обеспечить следующие результаты: - увеличение количества мест в образовательных учреждениях, образованных за счет нового строительства (среднего образования); - увеличение количества жителей поселения систематически занимающихся физкультурой и спортом; - улучшение качества получаемых медицинских услуг населением. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры поселения.

2.1. Общие сведения о Катынском поселении.

Площадь территории поселения составляет 150,17 кв.км., численность населения 4500 человек, количество населенных пунктов – 26. Соседние административно -территориальные образования: на севере – Сметанинское сельское поселение, на западе – Краснинский район, на юге – Михновское сельское поселение, на востоке - Гнездовское сельское поселение.

Административный центр Катынского сельского поселения – село Катынь (в 18 км. от центра Смоленска на запад). Село стоит на излучине рек Днепр и Катынка.

Места эти знамениты тем, что в древние времена там проходил знаменитый торговый путь из варяг-в-греки. Торговые лодки шли из Западной Двины по речке Каспля до озера Каспля, оттуда лодки переволакивали в Гнездово до речки Катынь (Катынка). Восточнее Катыни вдоль правого берега Днепра находится один из крупнейших в России археологических комплексов Гнездовские курганы. 
     Археологические памятники относятся к IX-XI векам.

Название реки и села «Катынь» происходит от глагола «катить». Лодки во время волока перекатывали по бревнам.

Для поляков слово «Катынь» стало синонимом двойной трагедии: 1) расстрел в Катынском лесу польских пленных офицеров весной 1940 года; 2) крушение польского президентского самолета при заходе на посадку в Смоленске 10 апреля 2010 года с делегацией высоких лиц, приехавших почтить память 70-летия расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

2.2. Учреждения образования.

На территории Катынского сельского поселения имеются следующие учреждения образования:

- МБОУ «Катынская СОШ» с проектной мощностью на 306 мест и фактической посещаемостью – 306 обучающихся (д. Школьный);

-  МБДОУ ДС «Зернышко» с проектной мощностью на 85 мест и фактической посещаемостью – 85 детей (с. Катынь);

- МБДОУ ДС «Ласточка» с проектной мощностью на 70 мест и фактической посещаемостью – 70 детей (п. Авторемзавод);

- дошкольная группа МБОУ «Катынская СОШ» с проектной мощностью на 40 мест и фактической посещаемостью – 40 детей (д. Санаторий Борок);

- МБОУ ДОД «Катынская ДШИ»;

- СОГБОУ СПО «Техникум отраслевых технологий» с проектной мощностью на 450 мест и фактической посещаемостью – 450 обучающихся (п. Авторемзавод).

2.3. Учреждения здравоохранения.

На территории Катынского сельского поселения имеются следующие учреждения здравоохранения:

-врачебный амбулаторный пункт в с.Катынь.

2.4. Объекты физкультуры и спорта.

На территории Катынского сельского поселения имеются следующие объекты физкультуры и спорта:

- стадионы – 2 объекта общей площадью 2 га. (д. Школьный, п. Авторемзавод);

- спортивный зал – общей площадью 450 кв.м. (с. Катынь);

- открытая хоккейная площадка – общей площадью 600 кв.м. (п. Авторемзавод).

2.5. Учреждения культуры и отдыха.

На территории Катынского сельского поселения имеются следующие учреждения культуры и отдыха:

- Катынский дом культуры – на 200 мест (с. Катынь);

- Высоко - Холмский клуб – на 50 мест (д. Высокий Холм);

- дом культуры «Днепр»  - на 50 мест (д. Санаторий Борок);

- Катынская детская районная библиотека;

- Сельская библиотека (п. Авторемзавод).

3. Мероприятия по реализации Программы.

В соответствии с демографическим прогнозом  в Катынском сельском поселении и предложениями Генерального плана по современным потребностям и обеспеченностью населения социально – значимыми объектами, расчитанные по нормативам, предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство школы в д. Борок на 400 мест;

- строительство стационара в с. Катынь на 440 мест;

- строительство поликлиники в с. Катынь на 120 мест;

- строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Катынь не менее 4 га.;

- строительство клуба в д. Борок на 600 мест;

- строительство клуба в п. Авторемзавод на 600 мест.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы.

Перечень мероприятий носит прогнозный характер. Сведения об источниках финансирования мероприятий отсутствуют.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Ориентировочные цены строительства объектов:

- строительство школы в д. Борок на 400 мест – 300 млн. руб.;

- строительство стационара в с. Катынь на 440 мест – 280 млн. руб.;

- строительство поликлиники в с. Катынь на 120 мест – 60 млн. руб.;

- строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Катынь не менее 4 га. – 1,2 млн. руб.;

- строительство клуба в д. Борок на 600 мест – 60 млн. руб.;

- строительство клуба в п. Авторемзавод на 600 мест - 60 млн. руб.

5. Целевые индикаторы Программы.

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Катынского сельского поселения до 2033 года, является обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Достижение цели и решение задач Программы оцениваются целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

- количество мест в образовательных учреждениях за счет нового строительства (среднего образования);

-удельный вес жителей поселения, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- удельный вес детей и подростков, занимающихся в системе художественно – эстетического образования;

- введение в эксплуатацию новых (реконструируемых) зданий для размещения медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

| № п/п | Вид объекта социальной инфраструктуры | Целевой индикатор | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | 2032 | 3033 |
| 1 | Объекты образования | школа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения | стационар | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поликлиника | 1 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты физической культуры и спорта | плоскостное спортивное сооружение | 1 |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты культуры | клуб | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |

5. Оценка эффективности мероприятий Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих эффектов.

В сфере образования Катынского сельского поселения:

- увеличение количества мест в образовательных учреждениях (среднего образования) на 400 мест, за счет строительства новой школы.

В сфере физической культуры и спорта Катынского сельского поселения:

-увеличение количества жителей поселения, систематически занимающихся физкультурой и спортом;

- увеличение уровня обеспеченности населения поселения плоскостным спортивным сооружением.

В сфере культуры Катынского сельского поселения:

- увеличение удельного веса детей и подростков, занимающихся в системе художественно – эстетического образования.

В сфере здравоохранения Катынского сельского поселения:

- улучшение качества получаемых медицинских услуг населением.